# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 42

# Идентификационный код закупки  223636200724863620100100110000000244

# п.г.т. Безенчук							«27» октября 2022 г.

Комитет по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Панферова Сергея Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и  общество с ограниченной ответственностью производственно-техническое предприятие «ЭнергоСтандарт», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Моргунова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер малой закупки мз-2022-3-044-099213), заключили настоящий муниципальный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский" в 2022 г. (далее по тексту – Объект), собственными и (или) привлеченными силами, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Код товара, работ, услуг (ОКПД2): 42.99.19.190

1.2. Место и условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются машинами, механизмами, материалами и людскими ресурсами Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту согласно сметной документации (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составляет 558 467 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей, в том числе НДС – 20 % в сумме 93 077 (девяносто три тысячи семьдесят семь) рублей 83 копейки

2.2. Стоимость работ на период действия настоящего контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1. настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, используемых материалов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, налоги, сборы и другие  обязательные платежи, и иные расходы Подрядчика,  возникающие при исполнении Контракта.

2.4. Источник финансирования: средства бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, в том числе сформированные за счет субсидий из бюджета Самарской области. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации

2.5. Авансирование не предусматривается. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, за фактически выполненные объёмы работ в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке выполненных работ. Заказчик обеспечивает финансирование работ в строгом соответствии с объемами и лимитами  выделенных бюджетных обязательств.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры). Промежуточная оплата частично выполненных работ не предусмотрена.

2.6. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Стороны при необходимости производят сверку взаиморасчетов. С момента оплаты обязательства Заказчика считаются исполненными.

2.7. Прочие затраты, предусмотренные Сводным сметным расчётом (при его наличии) принимаются Заказчиком у Подрядчика только по фактическим затратам на данном Объекте при предъявлении подтверждающих документов о расходах.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Заказчик определяет источник финансирования и порядок выполнения таких работ. Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика, оформленного в письменной форме.

Подрядчик, приступивший к выполнению дополнительных работ без получения особого распоряжения Заказчика об их выполнении, а равно при отсутствии его согласования сметной стоимости таких работ, несет соответствующие предпринимательские риски и не может претендовать на оплату таких работ в соответствии с настоящим Контрактом.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить собственными и (или) привлечёнными силами и средствами все работы в объеме, предусмотренном сметной документацией (Приложение № 2) и в сроки, указанные в п. 4.1. настоящего  Контракта и сдать работы Заказчику. Работы (затраты), не указанные в сметной документации, но необходимые для достижения целей, обусловленных Контрактом, выполняются Подрядчиком в счет цены Контракта.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями.

3.1.3. Представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников, которые будут непосредственно выполнять работы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, контактного телефона (для ИТР) не позднее дня, следующего за днем заключения контракта.

3.1.4. Представить Заказчику копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, паспорта качества за 5 (пять) дней до начала производства работ, непосредственно выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.1.5. По окончании работ передать Заказчику надлежащим образом оформленную необходимую исполнительно - техническую документацию, данные лабораторных испытаний на применяемые материалы, сертификаты соответствия, паспорта качества.

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке работ до момента их представления в полном объеме. Ответственность за достоверность представленных Подрядчиком документов несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

3.1.6. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия,  мероприятия по технике безопасности, вывозу строительных отходов и строительного мусора, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе в качестве образователя отходов при производстве работ на объекте.

Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности должно производиться организацией, обладающей правом выполнения соответствующих работ. По первому требованию  Заказчика Подрядчик обязан представить соответствующие подтверждающие документы (копию лицензии, копию договора с субподрядной организацией и пр.).

3.1.7. Обеспечить сохранность и нести риск случайной гибели и/или случайного повреждения объекта и сооружений на объекте, имущества Заказчика, в том числе оборудования, отделочных материалов, инвентаря и иных материальных ценностей, с даты подписания контракта до момента подписания документа о приемке  выполненных работ на  объекте.

На Подрядчике лежит риск случайной утраты и/или случайного повреждения вышеуказанного имущества до момента подписания документа о приемке выполненных работ на объекте. Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой товаров на объект и их хранением, и будет вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.

Подрядчик обязан компенсировать третьим лицам убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, возникшие в результате действия Подрядчика по настоящему Контракту.

3.1.8. Производить фото фиксацию всех этапов работ, в том числе до начала производства работ и по итогам их окончания, а также скрытых работ.

3.1.9. Уведомить Заказчика в письменном виде о необходимости проведения приемки работ, подлежащих закрытию (скрытые работы) не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения таких работ. Если закрытие работ будет выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

3.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных  Контрактом.

3.1.11. По вызову Заказчика участвовать во всех проверках и обследованиях Объекта, проводимых контролирующими организациями.

3.1.12. За свой счет осуществлять содержание и уборку места проведения работ.

3.1.13. В случае выполнения работ привлечёнными силами предоставить Заказчику перечень организаций, привлекаемых для выполнения субподрядных работ.

3.1.14. Заблаговременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут затруднить либо задержать исполнение настоящего контракта, либо сделать исполнение отдельных его условий невозможными.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика выполнения, обусловленных настоящим Контрактом, обязательств.

3.2.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Заказчиком при непосредственной приемке выполненных работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

3.2.3. Представлять письменные возражения и обосновывающие документы в случае выставления Заказчиком претензий относительно неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2.4.  Досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном настоящим контрактом.

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять строительный контроль выполнения работ, а также производить проверку соответствия используемых материалов, изделий, оборудования условиям Контракта.

3.3.2. Принять результат выполненных работ при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, соответствию условиям Контракта.

3.4. Заказчик имеет право.

3. 3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и действующим законодательством РФ.

3.4.2. В любое время и любыми, не запрещенными законом, способами контролировать и проверять исполнение Подрядчиком (субподрядчиком) обязательств по настоящему Контракту, в том числе производить испытания, применяемых материалов для контроля качества работ. В случае выявления несоответствия применяемых материалов, затраты на проведение лабораторных испытаний возмещаются Подрядчиком.

3.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, которые будут использованы при выполнении работ, а также предоставление лицензий на право производства соответствующих работ. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе приостанавливать производство работ на Объекте.

3.4.4. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.4.5. Не принимать и не оплачивать выполненные Подрядчиком работы ненадлежащего качества и не соответствующие условиям настоящего контракта.

3.4.6. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных настоящим Контрактом, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

3.4.7. В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ, принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иных недостатков результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок выполнения работ:

Дата начала работ: «28» октября 2022 г. (день, следующий за днем заключения контракта)

Дата окончания работ не позднее:  «11» ноября 2022 г.

5. Гарантии качества по сданному Объекту.

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями данного Контракта.

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

5.3 Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 5 (пять) лет, за исключением случаев преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц. Началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

5.4. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков (дефектов) работ Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика.

5.5. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт обнаруженных дефектов с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

5.6. При отказе Подрядчика от составления и/или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных дефектов. В случае привлечения квалифицированной экспертизы, расходы несет отказывающаяся Сторона.

5.7. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 3 рабочих дней со дня составления акта обнаруженных дефектов.

5.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

5.9. Устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

5.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

5.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка выполненных работ и оформление ее результатов.

6.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком производится после полного завершения всех работ по контракту в соответствии с гражданским законодательством и оформляется документом о приемке выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами.

6.2. Подрядчик не позднее 3 (трех) дней со дня окончания выполнения работ  представляет Заказчику акт(ы) о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), комплект исполнительной документации на законченные работы, согласно требованиям соответствующей главы СНиП по видам производимых работ, в том числе подписанные Заказчиком акты освидетельствования скрытых работ (при их наличии), а также пакеты документации на гарантийные сроки эксплуатации оборудования (при наличии такого оборудования). Вышеперечисленные документы представляются Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом и реестром прилагаемых документов.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком указанных в п. 6.2. документов обязан рассмотреть и принять их, а при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе составить акт обнаруженных дефектов и направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемки выполненных работ.

Без представления комплекта документов, предусмотренных п. 6.2. настоящего раздела, приемка работ Заказчиком не осуществляется.

6.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п.п.6.2 контракта.

6.5.  Устранение выявленных дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет своими силами и средствами в сроки, указанные в акте обнаруженных дефектов.

6.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Срок проведения экспертизы выполненных работ не должен превышать срок приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, предусмотренный п. 6.3. контракта

6.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе предъявить в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении данных недостатков (дефектов) выполненных работ, с указанием сроков их устранения. Устранение указанных недостатков (дефектов) в выполненных работах осуществляется за счет Подрядчика.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7. Риск случайной гибели.

7.1. Риск случайной гибели и повреждения Объекта, а также товаров (материалов, оборудования и т.п.), используемых для производства работ по Контракту, несет Подрядчик.

7.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения результата работы до подписания документа о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также случаях неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени) в котором отражается расчет и обоснование суммы неустойки (пени, штрафа). Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента получения требования об уплате пеней по реквизитам, указанным в этом требовании.

8.3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Контракта.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии таких обязательств в Контракте), штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта и невыполнения требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) в срок, предусмотренный п. 8.3 настоящего Контракта, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы в рамках настоящего Контракта.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней после того, как ей стало известно о наличии таких обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает Сторону, не исполнившую обязательства, возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта.

10.1. Допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, в том числе:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работы, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены, сроков исполнения Контракта и объема работ, предусмотренных Контрактом.

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы Заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении Контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Срок действия Контракта.

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует до «30» декабря 2022 г. включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13. Дополнительные условия.

13.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из Сторон в установленные сроки, эта Сторона обязана уведомить другую Сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня.

13.2. Споры, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего Контракта решаются Сторонами, путем переговоров. В случае не достижения согласия по указанным спорам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

13.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

13.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны Сторонами.

13.5. При изменении у Подрядчика почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации почтовым адресом, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в настоящем Контракте.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

13.7. Настоящий Контракт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

| Заказчик Подрядчик Комитет по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Общество с ограниченной ответственностью производственно-техническое предприятие «ЭнергоСтандарт» (ООО ПТП «ЭнергоСтандарт») Адрес: 446250, Самарская область п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, дом 11, телефон/факс: 8(846)76 2-16-52 / 2-15-35, E-mail: stroy-bez@mail.ru Адрес: 446441, Самарская обл., г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул. Силикатная, 6А Тел: 8-846-231-03-62 E-mail: 2310362@mail.ru р/с 03231643366040004200 р/с 40702810224000009065 к/с 40102810545370000036 к/с 30101810500000000976 Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области, г. Самара л/с 618010170 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва БИК 013601205 БИК 044525976 КПП 636201001 КПП 635001001 ИНН 6362007248 ИНН 6350008021 Руководитель Директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________С.П. Панферов _______________ Д.Н. Моргунов МП МП (при наличии) |  |  |

Приложение № 1 к

муниципальному контракту

№ 42 от «27» октября 2022 г.

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский" в  2022 г.

- Место выполнение работ

Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, аллея по ул. Куйбышева от ул. Мамистова до ул. Кирова.

- Основные требования.

2.1. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием и сметной документацией.

2.2. Опыт выполнения подобных работ подрядной организацией приветствуется. Работы должны выполняться собственными силами и (или) привлеченными силами.

2.3. Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта до 11.11.2022 года включительно.

2.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП) и требованиям технической документации:

СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

Все используемые  для  выполнения работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты соответствия (при наличии), технические паспорта (при наличии), а также другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых при выполнении работ материалов и оборудования действующим государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, паспорта качества и иные документы должны быть представлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, непосредственно выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.5. Заказчик вправе перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении подрядчика цены контракта.

2.6. Все согласования при производстве работ должны производиться Подрядчиком в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах. По одному экземпляру - для Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчика. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

2.7. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на объекте требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны окружающей среды согласно действующим нормативным актам РФ.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:

•	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования

•	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

•	 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

•	Мероприятий по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП.

2.8. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Условное изображение изделия. Детали согласовываются с заказчиком после заключения контракта

Если в настоящем техническом задании содержатся указания на определенные ГОСТы, СНиПы, СП, которые являются замененными или в обозначении не содержится дата введения, подрядчик должен руководствоваться действующей версией нормативного документа.

| Заказчик Руководитель Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области __________ С.П. Панферов |  | Подрядчик: Директор ООО ПТП «ЭнергоСтандарт» ___________ Д.Н. Моргунов. |
| --- | --- | --- |